## Slide 1
1 유지보수료율
1. 연간 유지보수료율
1. 연간 유지보수료율
1.1 유지보수료율
제안가의 연 10%
유지보수 요율

## Slide 2
2.1 유지보수기간
2. 보수정비
2. 보수정비
2.1 무상보수기간
시스템의 안정된 운영을 위해 시스템을 구성하고 있는 소프트웨어를 효율적으로 관리할 수 있는 유지보수 체계를 수립 합니다.
구분 | 내용 | 비고
무상 유지보수 내용 | S/W에 대한 하자 발생 - S/W patch지원 , 버전 업그레이드 등 시스템 확장 시스템 확장(사용자증가) - 추가 S/W 구입 기술지원 - 월1회 정기방문 및 시스템 점검 - 설치장소 이전에 따른 설비시설 및 기술지원 | 무상 유지 보수 기간은 소프트웨어 납품 후 12개월
무상보수 기간

## Slide 3
2.1 유상보수기간
2. 보수정비
2.2 유지보수체제, 유지보수 정비
시스템의 설치가 완료된 후 폐기될 때까지의 전 운영과정을 통해서 시스템의 정상상태를 유지하고 환경변화에 따른 사용자의 요구사항을 수용하기 위해 지속적인 예방조치, 하자보수, 기능개선, 환경적응 등의 유지보수 방안을 포함합니다.
구분 | 내용 | 비고
유상 유지보수 내용 | Web. App에 대한 하자 발생 - S/W 기술지원 , 버전 업그레이드 등 시스템 확장 유지보수료율 - 제안가의 년 10% 이내 기술지원 - 월1회 정기방문 및 시스템 점검 - 설치장소 이전에 따른 설비시설 및 기술지원 | 무상 유지 보수 기간 종료 후 매년 1년 단위 (5년 이상)
유상보수 기간

## Slide 4
2.2 유지보수체제
2. 보수정비
2.2 유지보수체제, 유지보수 정비
Lime은 기술지원 전담조직을 구성하여 정기점검, 교육 및 기술지원을 수행하고 있습니다. 제품의 문제 발생시 즉시 투입되어 고객의 불편함이 없도록 최선을 다하고 있습니다.
유지보수 지원체계
2.2.1 유지보수 조직도 및 전담인력

## Slide 5
2.2 유지보수체제
2. 보수정비
2.2 유지보수체제, 유지보수 정비
사업 종료 후 품질 유지보수 계획에 의한 능동적 유지보수 활동을 통하여 고객 감동 경영을 실현합니다.
2.2.2 유지보수절차 및 업무분장내역
유지보수 절차
유지보수 계획에 의거 유지보수 내역을 검토하고,
방문 사실을 사전 연락한 후 귀사에 방문합니다.
유지보수 활동 방문
방문 시 발생된 고객 요구사항에 대해 귀사와 협의하여
조치계획을 세웁니다.
유지보수 계획 변경 시에는 고객과 합의된 통보내용
(통보자, 통보일, 요구시한)을 직접 기입하여 관리토록 합니다.
요구사항 수렴 조치계획 수립
고객요구 사항의 처리요구 시한에 근거한 조치계획에 따라
조치활동을 수행한 후 유지보수 보고서의 조치 결과란에
이를 작성토록 합니다.
조치 활동
유지보수 활동이 종결되면 유지보수 활동 보고서의
최종결과를 고객측에 확인 한 후, 기술지원부서에
제출하여 활동결과를 관리토록 합니다.
활동결과 보고서 작성
역할 | 소속 | 이름 | 직급 | 지원
기술 지원, 유지보수 | Lime | 정영찬 | CEO | Web 지원
기술 지원, 유지보수 | Lime | 이향석 | CTO | App 지원
기술 지원 (이슈) |  |  |  | 
업무분장내역

## Slide 6
2.2 유지보수체제
2. 보수정비
2.2 유지보수체제, 유지보수 정비
매월 1회 정기 방문하여 예방점검을 실행합니다. 예방 점검 시 발견되는 오류 및 조치 사항은 매월 집계하여 사례보고를 통한 상황을 전파함으로써 추후 발생되는 문제사항을 사전에 Check하여 안정된 시스템운영의 유지보수를 진행하게 됩니다.
2.2.3 예방활동
정기점검
비 정기점검
Web. App.
운영환경
예방정비
계획수립
예방점검
실시
점검결과
분석/보고
문서 및 장애
이력 관리
유지보수 요원은 부문별 예방점검 일정을 수립
각 점검사항에 대한 Checklist 작성
예방점검 계획서를 운영팀장의 승인을 받음
정기 예방점검은 해당 부문 실시 전에 공지하여 업무 수행에 차질 방지
예방점검 실시 전에 계획서에 의해 시스템 운영자에게 보고, 지정된 시간 내에 수행
결과 분석 후 시스템 운영자에게 보고
추가 조치 사항 및 대책을 수립하여 추진
예방점검 결과를 분석하여 차후 계획서 작성시 반영
예방정비 계획서
예방정비 조치 결과 이력관리
예방정비
이력, 현황 관리
예방점검 시기, 대상 및 절차

## Slide 7
2.2 유지보수체제
2. 보수정비
2.2 유지보수체제, 유지보수 정비
시스템의 안정된 운영을 위해 시스템을 구성하고 있는 소프트웨어를 효율적으로 관리할 수 있는 유지보수 체계를 수립합니다.
2.2.4 보수정비 방법 및 조건
유지보수 방법
시
스
템
구
축
안
정
화
지
원
유
지
보
수
지원방법
지원 배경
지원 단계
고객 요청 시
장애처리 활동
절차
방법
장애신고 접수
무상유지보수 계획에 의거 방문
2시간 이내 도착
4시간 이내 조치
장애 이력 보고서 제출
기능오류 수정
장애발생시 유형 분석 및 조치
운영상 문제점에 대한 개선안 제시
동일장애 예방대책 제시
유지보수 활동
2단계
1차
평가 및 개선
2차
특별 지원
3차
안정화 지원
1단계
시스템 구축
배경
방법
절차
방법
정기점검 및 장비 변경 지원
특별점검 지원
정기적인 패치 작업
장애 조치
S/W 업그레이드 수행 / 최신 기술 전달
안정화 지원 1개월
기능오류 수정
장애발생시 유형 분석 및 조치
운용상 문제점에 대한 개선안 제시
전담엔지니어의 안정화 지원
최적 구성 방안 제시
원활한 유지보수를 수행하기 위하여 비상체계 및 년간 계획 수립
정기적 예방 정비 수행
유지보수 계획에 의거 전담인력 방문
요소 별 시험부분 및 주기내역서 작성 및 승인 요청
예방정비 후 예방정비결과서 제출
유지보수 실적 평가
이전설치 지원
조직 및 비상연락체계 구축
운용자 지침서 및 매뉴얼 제공
전담엔지니어 지원
이전설치 필요 시 지원
정기 예방점검 (월 1회)
배경
방법
구축 및 운영단계에서의 운영지원
조기 안정화
기능오류 수정
장애발생시 유형 분석 및 조치
운영상 문제점에 대한 개선안 제시
기초 데이터 점검
정기 예방점검
구분

## Slide 8
3. 지원사항
3. 지원사항
3.1 설치 전/후 지원
LIME 담당과 협의를 통하여 제안되는 제품을 가능한 시기에 설치 하게 되며 작업에 대한 기술지원을 필요에 따라 수행하게 됩니다.
Lime 지원 조직표
구분 | 담당업무 | 인원수 | 기술등급 | 기간 | 비용내역 및 부담주체
 | 기술직원 | 2 | 중급 |  | 

## Slide 9
인원현황 | 
영업본부 | 1명
제품기술본부 | 2명
마케팅&Ops | 1명
(2015년 8월 현재)
총 3명
마케팅
PR
재무 회계
교육
인사
Localization
프로젝트 관리
기술 지원 서포트
App 솔루션
Account & 채널
Web 솔루션
대표 이사
제품기술본부
금융
그룹사
공공/서비스
제조/통신
개인사용자
채널 영업
마케팅 & Ops
영업 본부
조직 및 인원
4. 기타
4.1 제조사 회사연혁, 조직 및 인원